# ПР2_МТС - исправленная версия

## Краткая версия паспорта проекта

| № | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | ПАО «МТС-Банк», цифровой розничный банк экосистемы МТС; отрасль - банки / финтех, РФ |
| 2 | Операционный доход до резервов - 67,0 млрд ₽ за 2025 г. (МСФО); 1% базы ≈ 670 млн ₽ |
| 3 | Чистые процентные доходы ≈ 69%, комиссионные и прочие непроцентные ≈ 31% (≈ 21 млрд ₽) |
| 4 | ИТ-функция - «поставщик услуг с элементами перехода к партнеру»: 100+ продуктовых команд, собственная разработка, АБС на ЦФТ, дефицит аналитиков, нет ИТ-аккредитации |
| 5 | Только открытые данные; NDA нет; нормировка не применяется |

## 1. Что исправлено по отзыву

- В шапку добавлен диагноз ИТ-функции из ПР1.

- У гипотез №3, №4 и №5 добавлено текущее значение показателя: либо публичная цифра, либо расчет, либо прямое указание «не раскрыто» + способ замера.

- Эффекты №1, №3, №4 и №5 выведены цепочкой «механизм × база», а не просто взяты из коридора.

- Трудозатраты разложены по ролям; ставка 0,4 млн ₽/чел.-мес. обоснована через открытые вакансии и накладные.

- Уверенность гипотезы №3 снижена с 0,8 до 0,4: разрыв еще не измерен, плата по договору не раскрыта.

- Приоритет пересчитан: №1 - 37,8; №5 - 29,0; №2 - 20,2; №3 - 19,1; №4 - 11,3. №3 все равно берем в работу с месяца 1, потому что она закрывает долг Д-1 и стоит 2 чел.-мес.

- Сумма набора из пяти пересчитана: верхняя граница с №4 - 0,30 млрд ₽, а не 0,26 млрд ₽.

- Для №2 и №5 отдельно показана стоимость сопровождения решения.

- В ПР1 нужно внести правки: пункты 7–10 реестра и замена «≈ 2–3 млрд ₽» на «1,3–2,0 млрд ₽».

## 2. Лебеди 38 и 65: долги к ПР2

| Лебедь | Исход в ПР1 | Долг к ПР2 | Как закрывается |
| --- | --- | --- | --- |
| №38 - продажа «Флекса» и POS-кредитования | «Инвентаризация успела, цена - нет» | Показать себестоимость услуг переходного периода и сравнить с платой | Гипотеза №3 + таблица 2.4 |
| №65 - выход экосистемы-конкурента | «Аудит вместо ответа» | Один рекомендованный ответ с ценой и сроком | П. 2.3: конкурировать скоростью и качеством на остающихся комиссионных продуктах |

### 2.1. Рекомендация правлению

Не уходить в нишу POS-кредитования: это направление продается. Не строить слой открытых API под white-label: за квартал при падающем бюджете не окупится. Конкурировать скоростью и качеством на комиссионных продуктах, которые остаются у банка, и параллельно закрыть долг по себестоимости переходного периода.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Цена | 26 чел.-мес. на четыре гипотезы: №1 - 12, №2 - 6, №3 - 2, №5 - 6. При 0,4 млн ₽/чел.-мес. ≈ 10,4 млн ₽ |
| Ожидаемая отдача | 0,76–2,10 млрд ₽ за первые 12 месяцев; 1,14–3,14% операционного дохода |
| Срок | Месяц 1 - №3; месяцы 1–3 - №2; месяцы 1–6 - №1; месяцы 4–9 - №5; №4 - резерв |
| Пиковая нагрузка | ≈ 6 FTE в первый месяц: №3 - 2, №2 - 2, №1 - 2 |

### 2.2. Проверка на противоречие со сделкой

| Условие сделки | Как соблюдается |
| --- | --- |
| «Флекс» и POS-кредитование продаются | Ни одна гипотеза не развивает это направление; из пилота №1 убраны антифрод-правила для POS-транзакций |
| 12 месяцев обслуживания покупателя | Люди из команд АБС, процессинга и антифрода, занятые покупателем, в гипотезах не используются |
| Данные клиентов проданного направления | Модели №1, №4 и №5 строятся только на данных остающихся клиентов и с согласиями |
| Бюджет падает вслед за выручкой | Найма нет; все гипотезы - на внутренней емкости |

### 2.3. Долг Д-1: себестоимость услуг переходного периода

Это не закрытие долга «под ключ», потому что плата по сделке публично не раскрыта. Но появляется расчетная база и таблица, которую надо заполнить после запроса договора у юристов.

Расчетная статья:

- операционные расходы: CIR 35,7% × 67,0 млрд ₽ ≈ 23,9 млрд ₽;

- доля ИТ в расходах - допущение 20% ≈ 4,78 млрд ₽;

- доля проданного направления в ИТ-нагрузке - допущение 20% ≈ 0,96 млрд ₽/год ≈ 80 млн ₽/мес.

| Услуга переходного периода | Оценка себестоимости, млн ₽/мес | Плата по сделке, млн ₽/мес | Разрыв, млн ₽/мес | Источник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АБС на ЦФТ | 31,8 | не раскрыта | не рассчитан | расчет: 80 × 40% |
| Процессинг | 19,9 | не раскрыта | не рассчитан | расчет: 80 × 25% |
| Антифрод | 15,9 | не раскрыта | не рассчитан | расчет: 80 × 20% |
| Клиентский ID экосистемы | 11,9 | не раскрыта | не рассчитан | расчет: 80 × 15% |
| Итого | 79,5 ≈ 80 | нужен договор | пока неизвестен | допущения 15–16 |

Статус Д-1: частично закрыт. Себестоимость оценена, плата не раскрыта. Пока плата не подтверждена договором, денежный эффект №3 не считается подтвержденным.

## 3. Карточки гипотез

### Гипотеза №1 - Снижение стоимости риска через скоринг на данных экосистемы

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Формулировка | Если за 6 месяцев запустить на кредитах наличными скоринг-модель с поведенческими данными экосистемы МТС с согласия клиентов, то винтажная просрочка 30+ на пилотном сегменте снизится не менее чем на 3% относительно контроля, потому что текущие правила не видят поведенческих признаков |
| Строка P&L | Операционные расходы: резервы под кредитные убытки / стоимость риска |
| Показатель и текущее значение | Стоимость риска 6,1% за 2025 г. Статья резервов ≈ 18,3–22,9 млрд ₽: 6,1% × розничный портфель 299,8 млрд ₽ и кредитный портфель 374,2 млрд ₽. Винтаж 30+ не раскрыт; замер - выгрузка ABS/CRM за 24 месяца, владелец - розничный риск-менеджмент |
| Порог | Винтаж 30+ в пилоте ниже контроля не менее чем на 3% относительно при доле одобрений ±2 п.п. |
| Срок проверки | 6 месяцев после запуска пилота |
| Опровергающее наблюдение | Разница с контролем менее 2% относительно; или исчезает после поправки на структуру портфеля; или просрочка ниже только потому, что упала доля одобрений |
| Риск / неопределенность | Частоты просрочек известны. Неопределенность - поведение клиентов и модели на новых признаках; нужен пилот с контрольной группой |
| Что нужно | Выгрузка кредитов наличными за 2 года, признаки экосистемы с согласиями, 2–3 региона пилота и контроль |
| Допущения | Статья резервов - расчет; эффект 2–5% статьи - диапазон коридора; 12 чел.-мес. - оценка по ролям; ставка 0,4 млн ₽/чел.-мес. |
| Связь с ПР1 | §1.4 шаг 2, §1.8 🟡 «Антифрод и риск-аналитика», разрыв по стоимости риска |
| Эффект | 2–5% × 18,3–22,9 млрд ₽ = 0,366–1,145 млрд ₽; 0,55–1,71% операционного дохода. Сопровождение: 1 FTE мониторинга и приемки исключений = 4,8 млн ₽/год. Net: 0,361–1,140 млрд ₽ |

### Гипотеза №2 - Цифровой workflow согласования комиссионных продуктов

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Формулировка | Если перевести согласование нового комиссионного продукта в единый цифровой workflow с сроком на каждый шаг, срок от заявки до решения сократится с ≈ 6 до ≈ 3 недель, потому что согласующие сейчас получают документы по почте и ждут друг друга последовательно |
| Строка P&L | Выручка: комиссионный доход остающихся направлений |
| Показатель и текущее значение | Срок от заявки до запуска ≈ 6 недель - допущение, не замер. Замер: трекер согласований за 12 месяцев; владелец - операционный офис / продуктовая дирекция |
| Порог | Медиана ≤ 3 недель на трех новых продуктах за 3 месяца |
| Срок проверки | 3 месяца после запуска workflow |
| Опровергающее наблюдение | Исходный срок уже ≤ 3 недель; либо согласование занимает <30% пути до запуска; либо решение быстрее, но дата запуска не сдвигается |
| Риск / неопределенность | Частота согласований известна по трекеру. Неопределенность - уложатся ли регуляторные шаги; нужен пилот на 3 продуктах |
| Что нужно | Выгрузка заявок за 12 месяцев с датами шагов, бэклог продуктов, контроль на старом порядке |
| Допущения | Исходные 6 недель - оценка; N = 3–5 запусков/год; R = 1,0–1,5 млрд ₽/год на плато; ΔT = 3 недели; 6 чел.-мес. |
| Связь с ПР1 | §1.8 🟡 «Интеграция с экосистемой МТС», разрыв по доле комиссионного дохода |
| Почему ИТизация | Автоматизация ручного труда с цифрой бизнеса: срок запуска и комиссионная выручка |
| Эффект | N × R × ΔT / 52 = 3–5 × 1,0–1,5 × 3 / 52 = 0,173–0,433 млрд ₽; 0,26–0,65% дохода. Сопровождение: 0,5 FTE = 2,4 млн ₽/год. Net: 0,171–0,431 млрд ₽ |

### Гипотеза №3 - Расчет себестоимости услуг переходного периода

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Формулировка | Если за 30 дней посчитать себестоимость обслуживания проданного направления по каждой общей системе и сравнить с платой по сделке, выявится разрыв не менее 5%, потому что плату зафиксировали без расчета затрат занятых команд |
| Строка P&L | Операционные расходы: ИТ-обслуживание проданного направления за 12 месяцев ≈ 0,96 млрд ₽ |
| Показатель и текущее значение | Себестоимость ≈ 0,96 млрд ₽/год - расчет: 23,9 × 20% × 20%. Плата по сделке не раскрыта; разрыв сейчас неизвестен. Замер - договор, занятость команд, ставки ФОТ, инфраструктура |
| Порог | 1) Разрыв ≥ 5% статьи, т.е. ≥ 48 млн ₽/год; 2) разрыв возмещен пересмотром платы или оформлен в бюджете как известная доплата |
| Срок проверки | 30 дней на расчет; решение по цене - к концу второго месяца |
| Опровергающее наблюдение | Плата покрывает себестоимость, разрыв < 2%. Отказ покупателя пересматривать цену гипотезу не опровергает: остается известная доплата |
| Риск / неопределенность | Срок и объем обслуживания известны. Неопределенность - допускает ли договор пересмотр платы; проверяют юристы |
| Что нужно | Занятость АБС, процессинга и антифрода, ставки ФОТ, инфраструктурные затраты, текст условий о плате |
| Допущения | Статья 0,96 млрд ₽ - цепочка из трех допущений; разрыв 5–15% - допущение; 2 чел.-мес. |
| Связь с ПР1 | §3 сценарий 38, 🔴 «Архитектура и общие системы», 🟡 «Бюджет и стоимость ИТ», долг Д-1 |
| Эффект | 5–15% × 0,96 млрд ₽ = 0,048–0,143 млрд ₽; 0,07–0,21% дохода. Как процент статьи - выше коридора 1–5%: это разовая коррекция договора, а не повторяемая эффективность. Net = gross, сопровождения нет |

### Гипотеза №4 - Персонализация предложений для удержания клиентов, резерв

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Формулировка | Если после переходного периода направить свободных аналитиков на персонализацию предложений по остающимся комиссионным продуктам, доля клиентов, активных через 12 месяцев, вырастет не менее чем на 1 п.п. относительно контроля, потому что вместо массовых скидок клиент получит предложение под свою модель использования |
| Строка P&L | Выручка: комиссионный доход остающихся направлений через удержание |
| Показатель и текущее значение | Доля активных через 12 месяцев не раскрыта. Замер - когортный анализ CRM за 24 месяца; владелец - клиентская аналитика |
| Порог | +1 п.п. к контролю за 6 месяцев пилота |
| Срок проверки | 6 месяцев; старт не раньше конца переходного периода |
| Опровергающее наблюдение | Разница <0,5 п.п.; или удержание выросло только за счет скидок и кэшбэка, а выручка на клиента упала на столько же |
| Риск / неопределенность | Частота оттока известна по истории. Неопределенность - реакция на предложения; нужен пилот с контролем |
| Что нужно | Данные об использовании продуктов, согласия, свободные аналитики после переходного периода |
| Допущения | Остающаяся комиссионная база ≈ 15 млрд ₽; удержание +1–2 п.п.; 8 чел.-мес.; сопровождение 0,5 FTE |
| Связь с ПР1 | §1.4 шаг 4 «Монетизация»; сценарий 65: отток по комиссионным продуктам |
| Эффект | 15 млрд ₽ × 1–2% = 0,150–0,300 млрд ₽; 0,22–0,45% дохода. Сопровождение 2,4 млн ₽/год. Net: 0,148–0,298 млрд ₽ |

### Гипотеза №5 - Цифровое раннее взыскание вместо ручного обзвона

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Формулировка | Если для просрочки 1–30 дней по кредитам наличными и картам остающегося портфеля запустить автоматический сценарий - push и чат, голосовой бот, реструктуризация в один клик - вместо ручного обзвона, доля переходов из 1–30 в 90+ снизится не менее чем на 5% относительно, потому что на ранней стадии клиенты чаще не успевают, чем не хотят платить |
| Строка P&L | Операционные расходы: резервы под кредитные убытки |
| Показатель и текущее значение | Roll-rate 1–30 → 90+ не раскрыт. Замер - история просрочек по дням за 24 месяца; владелец - коллекшн / риск-менеджмент |
| Порог | Roll-rate в пилоте ниже контроля не менее чем на 5% относительно за 3 месяца |
| Срок проверки | 3–4 месяца после запуска пилота |
| Опровергающее наблюдение | Roll-rate не отличается от контроля; либо снизился, но возвраты по уже просроченным не выросли - бот лишь сдвинул платеж во времени |
| Риск / неопределенность | Динамика просрочек известна. Неопределенность - реакция на бота и ограничения 230-ФЗ; нужен пилот |
| Что нужно | История просрочек по дням, текущая схема взыскания и ее стоимость, контроль на ручном обзвоне |
| Допущения | Эффект 1–3% статьи; 6 чел.-мес.; сопровождение 0,5 FTE + каналы связи 1,5 млн ₽/год |
| Связь с ПР1 | §1.4 шаг 5 «Взыскание», разрыв по стоимости риска |
| Почему ИТизация | Агент на месте повторяющейся работы с цифрой бизнеса: переходы просрочки и резервы |
| Эффект | 1–3% × 18,3–22,9 млрд ₽ = 0,183–0,687 млрд ₽; 0,27–1,03% дохода. Сопровождение 3,9 млн ₽/год. Net: 0,179–0,683 млрд ₽ |

## 4. Привязка к P&L и коридору

| Гипотеза | Строка P&L | Механика | Gross, млрд ₽ | Сопровождение, млн ₽/год | Net, млрд ₽ | % оп. дохода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 Скоринг | Резервы | Меньше просрочек при выдаче | 0,366–1,145 | 4,8 | 0,361–1,140 | 0,54–1,70 |
| №2 Workflow | Выручка | Раньше запуск → раньше плато | 0,173–0,433 | 2,4 | 0,171–0,431 | 0,26–0,64 |
| №3 Себестоимость | Опер. расходы | Пересмотр платы / бюджета | 0,048–0,143 | 0 | 0,048–0,143 | 0,07–0,21 |
| №4 Персонализация | Выручка | Выше удержание | 0,150–0,300 | 2,4 | 0,148–0,298 | 0,22–0,44 |
| №5 Взыскание | Резервы | Ниже переход в 90+ | 0,183–0,687 | 3,9 | 0,179–0,683 | 0,27–1,02 |

### 4.1. Сопоставление с коридором

| Строка коридора | Коридор | Гипотезы | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка, одно улучшение | 0,3–1,5% | №2: 0,26–0,64%; №4: 0,22–0,44% | №2 у нижней границы; №4 ниже/у границы, поэтому резерв |
| Затраты, одно улучшение, % статьи | 1–5% | №1: 2–5%; №5: 1–3%; №3: 5–15% | №1 и №5 в коридоре; №3 выше - разовая коррекция договора |

### 4.2. Набор гипотез с учетом пересечений

№1 и №5 действуют на одну статью резервов. №5 работает на остатке после №1, поэтому эффекты перемножаются:

- нижняя граница: 1 − (1 − 0,02)(1 − 0,01) = 2,98% статьи ≈ 0,545 млрд ₽;

- верхняя граница: 1 − (1 − 0,05)(1 − 0,03) = 7,85% статьи ≈ 1,798 млрд ₽;

- с учетом общего узкого места по аналитикам верхняя граница резервов: 1,798 × 0,85 = 1,528 млрд ₽.

| Набор | Нижняя, млрд ₽ | Верхняя, млрд ₽ | % оп. дохода | Коридор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Четыре в работе: №1, №2, №3, №5 | 0,545 + 0,171 + 0,048 = 0,764 | 1,528 + 0,431 + 0,143 = 2,102 | 1,14–3,14% | 1–4%, в коридоре |
| Пять с №4 | 0,764 + 0,148 = 0,912 | 2,102 + 0,298 = 2,400 | 1,36–3,58% | 1–4%, в коридоре |

Верхняя граница набора ниже 4%, поэтому объяснение «данные экосистемы дают больше, чем в отрасли» не требуется.

## 5. Приоритизация

Формула: Приоритет = Эффект × Уверенность / Трудозатраты, где эффект - середина диапазона в млн ₽ за 12 месяцев; уверенность: 0,8 - есть замер/договор; 0,6 - расчет по коридору; 0,4 - допущение.

| Гипотеза | Эффект, млн ₽ | Уверенность | Трудозатраты, чел.-мес. | Приоритет | Место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 Скоринг | 755,5 | 0,6 | 12 | 37,8 | 1 |
| №5 Взыскание | 435,0 | 0,4 | 6 | 29,0 | 2 |
| №2 Workflow | 303,0 | 0,4 | 6 | 20,2 | 3 |
| №3 Себестоимость | 95,5 | 0,4 | 2 | 19,1 | 4 |
| №4 Персонализация | 225,0 | 0,4 | 8 | 11,3 | 5 |

Чувствительность:

Если №3 получит уверенность 0,6 после замера, ее приоритет станет 28,7 и она обгонит №2. Если №2 получит 0,6, станет 30,3 и обгонит №5. Состав четверки в работу не меняется: №1, №5, №2, №3.

Обоснование трудозатрат и ставки:

Ставка 0,4 млн ₽/чел.-мес. = 4,8 млн ₽/год.

Это нижняя оценка полной стоимости FTE: открытые вакансии МТС Банка и Хабр Карьеры по аналитикам/разработчикам/DevOps, плюс страховые взносы и накладные. Точный расчет - в реестре, строка 22. Трудозатраты: №1 - data engineer 4, риск-аналитик 4, ML-инженер 4; №2 - BA 3, конфигуратор workflow 2, тестировщик 1; №3 - финансовый аналитик 1, ИТ-контролер 1; №5 - аналитик 2, разработчик сценариев 3, комплаенс 1; №4 - аналитик 4, кампания 2, данные 2.

## 6. Что берем в ПР3, что в резерв, что не делаем

### 6.1. Берем в ПР3

| Гипотеза | Почему |
| --- | --- |
| №3 Себестоимость | 2 чел.-мес., закрывает Д-1, дает цифры для остальных; старт с месяца 1 |
| №1 Скоринг | Крупнейший эффект и главный разрыв по стоимости риска |
| №5 Взыскание | Вторая точка на статье резервов, ИТизация; идет после №1 по аналитикам |
| №2 Workflow | Обязательная ИТизация и ядро ответа правлению |

### 6.2. Резерв

№4 Персонализация: требует свободных аналитиков после переходного периода. Станет пятым улучшением для ПР5, если №3 подтвердит свободную емкость, а №1 и №5 дадут данные об использовании.

### 6.3. Что не делаем

| Что | Почему |
| --- | --- |
| ИТ-аккредитация | Стратегическая задача без эффекта за 12 месяцев |
| Миграция с ЦФТ | Дорого, рискованно, не окупается за 12 месяцев |
| Открытые API и white-label | Не окупается за квартал при падающем бюджете |
| Уход в нишу POS | Направление продается |
| Долгосрочный SLA покупателю | Противоречит условию полного отделения через 12 месяцев |
| Найм аналитиков | Бюджет падает вслед за выручкой |

## 7. Реестр допущений - обновленные строки

| № | Цифра / факт | Основание | Уверенность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–6 | Без изменений из ПР1 | Публичные источники / вторичные источники | Средняя / низкая |
| 7 | Рост ИТ-расходов 15–25% при разделении | Допущение; проверяется №3. Источник не найден | Низкая |
| 8 | Потеря 1,3–2,0 млрд ₽ комиссионного дохода | Расчет: 13,4 млрд ₽ × 10–15% оттока. Прежнее «2–3 млрд» арифметически не сходилось | Низкая |
| 9 | Замедление релизов 30–40% | Допущение; проверяется по velocity команд | Низкая |
| 10 | Потеря 10–15% клиентов в 1-м квартале | Допущение; ссылка на «кейс 2023» снята | Низкая |
| 11 | Себестоимость переходного периода не посчитана | Исход лебедя 38; снимается №3 | Высокая |
| 12 | Срок согласования ≈ 6 недель | Оценка по вакансиям и релизным циклам; замер по трекеру | Низкая |
| 13 | Статья резервов 18,3–22,9 млрд ₽ | Расчет: 6,1% × 299,8–374,2 млрд ₽ | Средняя |
| 14 | Операционные расходы ≈ 23,9 млрд ₽ | CIR 35,7% × 67,0 млрд ₽ | Средняя |
| 15 | Доля ИТ в расходах 20% | Допущение; уточняется в ПР4 | Низкая |
| 16 | Доля проданного направления в ИТ-нагрузке 20% | Допущение: равна доле в выручке | Низкая |
| 17 | Комиссионный доход остающихся ≈ 15 млрд ₽ | 21 млрд − ≈6 млрд проданного направления | Низкая |
| 18 | N = 3–5 запусков/год, R = 1,0–1,5 млрд ₽ | Допущение; бэклог и отчеты по продуктам | Низкая |
| 19 | Эффект №1 2–5% статьи | Диапазон коридора; измеряется пилотом | Средняя |
| 20 | Эффект №5 1–3% статьи | Допущение; roll-rate из выгрузки | Низкая |
| 21 | Трудозатраты 12/6/2/8/6 чел.-мес. | Оценка по ролям; уточняется в ПР3 | Низкая |
| 22 | Ставка 0,4 млн ₽/чел.-мес. | Нижняя оценка: открытые вакансии + взносы + накладные | Средняя |
| 23 | Потеря 15% верхней границы №1/№5 | Допущение: общее узкое место по аналитикам | Низкая |

## 8. Правки, которые (по идее) надо внести в файл ПР1

- В шапку, строка 4: «ИТ-функция - поставщик услуг с элементами перехода к партнеру; 100+ продуктовых команд, собственная разработка, АБС на ЦФТ, дефицит аналитиков, нет ИТ-аккредитации».

- В реестр ПР1, пункт 8: заменить «≈ 2–3 млрд ₽» на «1,3–2,0 млрд ₽ (расчет: 13,4 × 10–15%)».

- Пункты 7, 9, 10 пометить как «допущение автора», убрать неподтвержденные «бенчмарк» и «кейс 2023».

- Добавить строку: «Плата по сделке переходного периода не раскрыта; себестоимость ≈ 0,96 млрд ₽/год - расчет; разрыв проверяется в ПР2, гипотеза №3».